**RG.271.16.1.2018**

**Zamawiający: Gmina Miejska Chojnów**

 Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów

 **NIP 694-10-01-727 REGON 390647446**

 **e-mail - urzad.miejski@chojnow.net.pl**

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przetarg nieograniczony**

**na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej**

Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579) zgodnie z procedurą obowiązującą dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

 zatwierdzono do stosowania:

 BURMISTRZ

 *Jan Serkies*

 22.03.2018 r.

Chojnów dnia ................................

**Rozdział A**

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**A.1. Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający **nie przewiduje** udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# A.2. Warunki udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawcą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

**2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

1. niepodlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

**2.2. Warunki udziału w postępowaniu**

**2.2.1**. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3. Zdolności technicznej lub zawodowej

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

**2.2.2.** Wykonawcy mogąwspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

**2.2.3.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

**2.3.4.** Przepisydotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**2.3.5.** Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie **żądać,** przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, **umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.**

**2.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu**

**2.3.1.** Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w **pkt 2.2.1. ppkt 1) SIWZ**

**2.3.2.** Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący **sytuacji ekonomicznej lub finansowej,** o którym mowa **w pkt 2.2.1. ppkt 2) SIWZ**, jeżeli wykaże, że:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: – 300 000,00 zł,
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł

**2.3.3.** Wykonawca spełni warunek dotyczący **zdolności technicznej lub zawodowej**, o którym mowa w **pkt 2.2.1ppkt.3) SIWZ**, jeżeli wykaże, że:

1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej po** **2** **roboty budowlane polegające na:**
* **wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej**
1. dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
* ***instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych***

**2.3.4.** W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

**2.3.5.** W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:

* 1. nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
	2. posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

**2.3.6.** Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

**2.3.7.**Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, **musi udowodnić**  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**.

**2.3.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.**

**2.3.9.W**ykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że zanieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**2.3.10.** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych Podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

* 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
	2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust.1 Pzp.

**2.3.11.** W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w **art. 22a Pzp**, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi Podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, **Zamawiający żąda**  dokumentów, które określają w szczególności:

* 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
	2. sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
	3. zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego
	4. czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

**2.4. Zgodnie z art. 24.ust.1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

* + 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
		2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
			1. o którym mowa w [art. 165a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28165%28a%29%29), [art. 181-188](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28181%29), [art. 189a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28189%28a%29%29), [art. 218-221](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28218%29), [art. 228-230a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28228%29), [art. 250a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29), [art. 258](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28258%29) lub [art. 270-309](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28270%29) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub [art. 46](https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2846%29) lub [art. 48](https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2848%29) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
			2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28115%29par%2820%29) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
			3. skarbowe,
			4. o którym mowa w [art. 9](https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%289%29) lub [art. 10](https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%2810%29) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
		3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
		4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
		5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
		6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
		7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
		8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
		9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
		10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855) z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
		11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
		12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

**3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt. 2.3.2. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:**

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż **1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;**

2) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

**3.2.** Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

**3.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 2.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:**

1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż **w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert** albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

**3.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2)Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**3.5.** Zgodnie z **art. 24 ust. 11 Pzp** **Wykonawca, w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.**

**3.6.** Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w **pkt 3.3.**, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie.

**4. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty**

**4.1.** Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia **stanowi Załącznik nr 3A i Załącznik nr 3B do SIWZ**.

**4.2.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w **pkt 4.1. SIWZ.**

**4.3.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

**4.4.** Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujące zadania publiczne (Dz.U. z 2004 r. poz. 1114 oraz z 2006 r. poz. 352).

**4.5.** Zamawiający **żąda** wskazania przez Wykonawcę **części zamówienia**, **których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.**

**4.6.** Zgodnie  **art. 24aa ust. 1 Pzp** Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z **art. 26 ust. 2 Pzp** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wzywa Wykonawcę**, którego oferta została **najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym niż 5 dni,** terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

**4.7.** Jeżeli Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

**4.8.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w **pkt. 3.6 SIWZ**) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) – **dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”** które **stanowi Załącznik do SIWZ,** w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

**4.9.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o którym mowa w **§5** (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i **§7** (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w **pkt. 3.6 SIWZ**) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z **art.** **97 ust. 1 Pzp**, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w **art. 25 ust 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.**

**4.10.** W przypadku, o którym mowa w **pkt. 4.8 SIWZ** Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

**4.11.** Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy i Podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w **art.** **22a Pzp** oraz dotyczące Podwykonawców, **składane są w oryginale**.

**4.12.** Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. inne niż oświadczenia, o których mowa w **pkt. 4.11 SIWZ**,składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

**4.13.** Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

**4.14.** Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

**4.15.** Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

**4.16.** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**4.17.** Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w **pkt. 4.1. SIWZ**, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**4.18.** Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**4.19.** Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia – wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

**4.20.** Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożoneprzez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

**4.21.** Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia oświadczeń lub dokumentów.

**4.22**. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

**A.3. Opis sposobu przygotowania ofert**

Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 j.t.) oraz następujące warunki dodatkowe:

* + - 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
			2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej;
			3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
			4. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres Wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
			5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami do SIWZ;
			6. Dokumenty złożone w formie kserokopii należy opatrzyć klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i co najmniej czytelnym podpisem Wykonawcy lub osoby uprawnionej;
			7. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach;
			8. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony;
			9. Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami, dokumentami powinna być kolejno ponumerowana w prawym górnym rogu na każdej zapisanej stronie;
			10. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "**nie dotyczy**";
			11. Ofertę należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
			12. W Formularzu OfertowymWykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, którego wykonanie powierzy Podwykonawcy, w przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
			13. Niedopuszczalne są **wyskrobywania** w ofertach, **poprawki** należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej;
			14. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – (art. 91 ust. 3a) ustawy Pzp.
			15. Ofertę należy umieścić w kopercie:
				* **wewnętrznej** zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis:

**„*Nie otwierać przed dniem 09.04 r. godz. 10:00”***

* kopertę z ofertą należy umieścić w **kopercie** **zewnętrznej**, na którejnależy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, tzn.:

***Urząd Miejski w Chojnowie***

***59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1***

oraz napis:

**„OFERTA PRZETARGOWA NA ……………………..…………………………… (nazwa zadania)”**

***Nie otwierać przed dniem 09.04.2018 r. godz. 10:00***

*oraz* ***dokładny adres Wykonawcy***

1. jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa pisemne oświadczenie o wycofaniu swojej oferty:

**„COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA ……………………..…... (nazwa zadania)”**

(Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.)

1. jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem:

**"ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA …………………….……….…... (nazwa zadania)”**

***- Nie otwierać przed dniem 09.04.2018 r. godz. 10:00*"**

(Wykonawca może zmienić ofertę przed terminem do składania ofert.)

1. zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
2. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

**A.4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**.

**KRYTERIA OCENY I ICH ZNACZENIE**

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans „Ceny” i kryteriów „Okresu gwarancji” oraz „Terminu zapłaty”
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena**  (wg Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego) - **znaczenie: 60%;**

**Termin gwarancji i rękojmi** (wg Załącznika nr 2 do Formularza ofertowego) **- znaczenie: 20%**

**Termin zapłaty**(wg Załącznika nr 3 do Formularza ofertowego) **- znaczenie: 20%**

**SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT I PRZYDZIELANIA PUNKTÓW:**

1. Ustalić dla każdej oferty cenę zamówienia (na podstawie **Załącznika nr 1** do **„Formularza ofertowego”)**
2. W celu przydzielania punktów w kryterium **„Cena ”** należy:
	* + - 1. ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. **60 punktów;**
				2. pozostałym Wykonawcom przydzielić punkty za w kryterium **„Cena”** na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:

cena najniższa

 ilość punktów za cenę oferty = --------------------------------- x 60

cena badanej oferty

1. W celu przydzielenia punktów w kryterium **„Termin gwarancji i rękojmi”** należy:

- ustalić zaoferowany termin gwarancji i rękojmi na podstawie **Załącznika nr 2** do **Formularza Ofertowego** **„Terminem gwarancji i rękojmi”** i przydzielić ofercie w tym kryterium ilość punktów wg niżej wymienionych zasad tj.: za zaoferowany termin:

**36 m-cy -**  **„Termin gwarancji i rękojmi” - 0 punktów,**

**48 m-cy -**  **„Termin gwarancji i rękojmi” - 10 punktów**

**60 m-cy -**  **„Termin gwarancji i rękojmi” - 20 punktów**

**Termin gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 m-cy i dłuższy niż 60 m-cy**

* 1. W celu przydzielenia punktów w kryterium **„Termin zapłaty”** należy:

- ustalić zaoferowany termin zapłaty na podstawie **Załącznika nr 3** do **Formularza Ofertowego** **„Terminem zapłaty”** i przydzielić ofercie w tym kryterium ilość punktów wg niżej wymienionych zasad tj.: za zaoferowany termin:

**nie dłuższy niż 14 dni „Termin zapłaty” - 0 punktów,**

**nie dłuższy niż 20 dni „Termin zapłaty” - 10 punktów**

**nie dłuższy niż 30 dni „Termin zapłaty” - 20 punktów**

**Termin zapłaty nie może być krótszy niż 14 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni**

1. Na podstawiepowyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości punktów).

**A.5. Termin wykonania zamówienia.**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **31.08.2018 r.**

**A.6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

* 1. Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski pl. Zamkowy 1. I piętro, pok. nr 6 (sekretariat) w godzinach 8.00 – 15:00 (piątek do godz. 14:00)
	2. Termin składania ofert upływa w dniu **09.04.2018r. o godz. 9:00**
	3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2018r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, II- piętro pok. nr 11 (sala posiedzeń)
		1. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona niezwłocznie (art. 84 ust. 2 Pzp)
		2. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
			1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
			2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
			3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**A.7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej dokumentacji**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązanyjest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak **nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawartych w niniejszej SIWZ - dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest to dla nich wiążące.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

**A.8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**A.9. Informacje o trybie otwarcia ofert**

* 1. Postępowanie odbywa się wg procedury zawartej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w SIWZ.
	2. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg w części jawnej (mogą w niej uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców) obejmuje:
		1. zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;
		2. otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem.
		3. otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 ustawy;

Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:

* + - * oferty z napisem: „**ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA ... (nazwa zadania)”**
			* oferty z napisem: **„COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA ... (nazwa zadania)”**
			* pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia;

**A.10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

**Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcam**i:

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego – mgr inż. Janusz Mikołajczyk

**Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

* 1. Pisemnie – adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
	59-225 Chojnów
	2. Drogą elektroniczną (e-mail): j.mikolajczyk@chojnow.eu

***Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie****.*

**A.11. Środki ochrony prawnej**

* 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują **Wykonawcy**,
	2. a także **innemu podmiotowi**, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
	3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłoszoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
	4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
	5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
		+ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
		+ opisu sposobu dokonania oceny spełnienia udziału w postępowaniu,
		+ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
		+ odrzucenia oferty odwołującego,
		+ opisu przedmiotu zamówienia,
		+ wyboru najkorzystniejszej oferty.
	6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.
	7. Odwołanie wnosi się do **Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej** (zwanego dalej Prezesem Izby) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
	8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii zastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
	9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11.ust.8.
	10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, **nie później** niż w terminie **2 dni** od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do postępowania odwoławczego.
	11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
	12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść stron, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
	13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
	14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić **opozycję** przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli **zgłaszający opozycję** uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
	15. **Postanowienie** o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. **Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.**
	16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu dniu lub dniach wolnych od pracy.
	17. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

nie zawiera braków formalnych,

uiszczono wpis.

* 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
	2. Skargę wnosi się w terminie **7 dni** od dnia doręczenia orzeczenia Izby za pośrednictwem Prezesa Izby.
	3. W sprawach nieuregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198 g Pzp.

**A.12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy**

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy **-** Wzór umowy zawarty w Rozdziale D SIWZ.

**A.13. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy**

W celu zawarcia umowy Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
2. pełnomocnictwo do podpisywania umowy, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik (o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty)
3. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców została wybrana
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w **części A.2. pkt 2.3.3. pakt 2)**
5. dokonać wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. A.14.2 SIWZ.
6. K**osztorys ofertowy szczegółowy sporządzony** na podstawie projektu.

f) Wykaz pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) wykonujących roboty budowlane –

**roboty instalacyjne.**

**A.14. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

**14.1 Wymagania dotyczące wadium**

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł )

w terminie do dnia **09.04.2018r.** do godz. **9:00** **(jest to termin, do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego)**

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
	1. pieniądzu,
	2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
	3. gwarancjach bankowych,
	4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
	5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: **PKO BP S.A. 34 1020 5226 0000 6102 0519 8520** z dopiskiem: „wadium – Reymonta-Ogrodowa”
3. W przypadku wnoszenia wadium **w innych środkach**, należy go złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1*,* pok. 2a.( kasa czynna jest w dni robocze w godzinach 8.00 – 14:45; w piątki 8.00 – 13:45 ) do dnia **09.04.2018r.** godz. **9:00** **(jest to termin, do którego wadium wnoszone w innej formie niż *pieniądz* powinno się znajdować w kasie Zamawiającego)**
4. **Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w części A.14. ust. 2 SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:**

**- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:**

1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

**zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy**.

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, **oferta złożona przez Wykonawcę nie może być wybrana jako najkorzystniejsza.**

1. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 do art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

***Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.***

**14.2 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **PKO BP S.A.34 1020 5226 0000 6102 0519 8520** z dopiskiem: „zabezpieczenie – Reymonta”.
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za zgodą Wykonawcy Zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10** **ceny całkowitej podanej w ofercie.**
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
5. pieniądzu,
6. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
7. gwarancjach bankowych,
8. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w **pkt. 14.2.4 b – e Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

* w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
* przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
* przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. **14.2.4** niniejszej specyfikacji. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.
2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w **pkt. 14.2.4 b – e** musi wynikać **bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie** Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego)
3. *Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.*
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa **pkt.14.2.4 b – e** musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.
6. Zamawiający pozostawi 30 wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu **rękojmi** za wady w przedmiotowym zamówieniu **na okres 36, 48 lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku do Formularza ofertowego)** licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
7. Kwota, o której mowa w **pkt 14. 2.7** zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia lub gwarancji winno być wystawione na okres realizacji zamówienia i okres rękojmi.
9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Wypłata, o której mowa w **pkt 2.11** następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

**A.15. Regulacje dotyczące Podwykonawców**

Regulacje dotyczące Podwykonawców zawarto we wzorze umowy – Rozdział D SIWZ

**Rozdział B**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania:**

**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**kod CPV Robota budowlana:**

**45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków**

**45.23.31.61 - 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych**

**45.23.32.53 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni ulic**

**Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:**

* Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków;
* Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków;
* Demontaż istniejących sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych, przeznaczonych do likwidacji, na odcinkach odkrytych w trakcie układania nowych sieci.
* Wpięcie sieci j.w. do systemu miejskiego.
* Naprawa nawierzchni chodników oraz jezdni rozebranych lub uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany: „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Reymonta i Ogrodowej z uporządkowaniem istniejących sieci kanalizacyjnych – budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami” i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przedmiary robót są dokumentami **tylko pomocniczymi**.

**Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8**

Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dla materiałów budowlanych i urządzeń przed ich wbudowaniem,

**W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.**

**Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty instalacyjne.**

**Warunki wykonania zamówienia:**

* Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do **31.08.2018 r.**
* Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy,
48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
* Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy,
48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag
* Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego.
* Wykonawca zapewnia **obsługę geodezyjną** inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy,
* Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp – wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów,
* Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys ofertowy, zawierający przedmiar, tabelę elementów scalonych oraz szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku stosowania analizy własnej.
* Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń;
* Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Projekt budowlany w wersji elektronicznej oraz przedmiar robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego.

Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.

**Rozdział C**

**OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena ofertowa jest **ceną ryczałtową**.
2. Wykonawca zobowiązany jest **sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy** na podstawie projektu.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu budowlanego, jak również nie ujęte w w/w dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, tj. m.in. podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy (naprawy, woda, odprowadzenie ścieków energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy i.t.p.).
4. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
5. Cenę oferty należy podawać w **Załączniku Nr 1** do „Formularza ofertowego”
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Należy podawać ceny w ZŁOTYCH POLSKICH brutto (tj. razem z podatkiem VAT). (Podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).
8. Zgodnie z **art. 91 ust. 3a Pzp,** jeżeli złozono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. – **Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ**

**Rozdział D**

wzór umowy

**UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE**

**NR RG.272. .2018**

zawarta w dniu.................... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 jt.) w trybie przetargu nieograniczonego w Chojnowie pomiędzy:

**Gminą Miejską w Chojnowie,** reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta - mgr Jana Serkiesa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - ………………….

zwanym dalej **"Zamawiającym"**,

a

.....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym dalej **"Wykonawcą"**.

**§1.**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  **Budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej** zgodnie z projektem, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami SIWZ, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

**§2.**

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane w postaci prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

**§3.**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
2. opisem przedmiotu zamówienia, projektami oraz warunkami SIWZ;
3. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;
4. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
5. postanowieniami kosztorysu ofertowego,
6. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
8. protokolarnego przyjęcia terenu budowy,
9. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,
10. natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,
11. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru,
12. uczestnictwa w czynnościach odbioru,
13. zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady - w terminach wyznaczonych w niniejszej umowie,
14. przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

**§4.**

* 1. Do wykonania zamówionych robót budowlanych Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń oraz pokryje koszty energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz telefonu.
	2. Wykonawca poniesie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji budowlanej tj.: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, naprawy, dozorowanie budowy.
	3. Przy realizacji zamówionych robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

**5.**

* + 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac **Podwykonawcom** (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) ....………………………………………………………
		2. Dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**§6.**

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub chcąc umowę zmienić, przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt umowy o zmianę umowy o podwykonawstwo celem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przekazuje Zamawiającemu kopię zawartej umowy, z poświadczeniem jej zgodności z oryginałem w terminie **7 dni** od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, i do projektu zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane i pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie **14 dni** od ich otrzymania.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż **30 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
5. Fakturowanie prac wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:
	1. świadectwo wykonania zakończonych elementów robót wystawione przez Wykonawcę, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, potwierdzające zakres robót i ich wartość
	2. kopia faktury wystawionej Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty
	3. kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy.
	4. oryginał oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy (lub notarialnie poświadczoną kopię ) o otrzymaniu wynagrodzenia za wskazany na fakturze zakres robót (zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo)
6. Wykonawca może dokonać cesji przelewu wierzytelności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy wraz z następującymi załącznikami:
7. świadectwo wykonania zakończonych elementów robót wystawione przez Wykonawcę, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, potwierdzające zakres robót i ich wartość
8. kopia faktury wystawionej Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty.
9. W przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
10. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, które potrąci z faktury Wykonawcy.
11. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki i zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, Zamawiający naliczy kary umowne wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, które zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
13. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, które zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
14. Jeżeli Wykonawca, dalszy Podwykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania umów o podwykonawstwo, Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe Podwykonawców dalszych Podwykonawców.
15. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.

**§7.**

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz 108 tj) **co najmniej dwóch osób wykonujących roboty instalacyjne.**
2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący roboty **instalacyjne** (wskazani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w **Załączniku nr 7** do SIWZ **„Wykaz pracowników wykonujących roboty instalacyjne”**, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r. poz 108 tj.).
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi **roboty instalacyjne**. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi **roboty instalacyjne** w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących **roboty instalacyjne** na podstawie umowy o pracę.
5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**§8.**

1. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych nastąpi nie później niż 14 dni od podpisania umowy a całkowite jego zakończenie w dniu: **31.08.2018 r.**
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą prowadzenie robót budowlanych np. huragan, gradobicie, ulewny deszcz, śnieg, mróz itp. trwający nie krócej niż 7 dni.
3. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac nieprzewidzianych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, możliwa będzie zmiana terminu wykonania zamówienia.

**§9.**

* 1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
	2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
	3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

**10.**

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zlecać robót zamiennych ani dodatkowych.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.

**11.**

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................................................
2. Kierownik budowy działa zgodnie z ustawą - Prawo budowlane.

**§12.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wskazanych inspektorów nadzoru, kierowników budowy w następujących przypadkach:

1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
2. nie wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy,
3. z jakichkolwiek innych niezależnych przyczyn np. rezygnacji.

**§13.**

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionych robót budowlanych strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

**§14.**

**1.** Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za zamówione roboty **wynagrodzenie ryczałtowe** wraz z podatkiem VAT w kwocie ................. zł (słownie: ........................... zł).

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem Wykonawcy **nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.** Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.

3. O konieczności wykonania prac nieprzewidzianych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wyceny robót nieprzewidzianych Wykonawca dokona za pomocą kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o czynniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego.

5. Kosztorys na roboty nieprzewidziane Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu sprawdzenia przez inspektora nadzoru i zaakceptowania go przez Zamawiającego.

 **§15.**

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie **płatne będzie fakturami częściowymi, nie częściej niż raz na miesiąc** za wykonane i odebrane protokołem odbioru części zamówienia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej Harmonogramem) potwierdzonym przez inspektora nadzoru .
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić w przypadku robót wykonanych przez Wykonawcę: protokół odbioru potwierdzający wykonanie zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy określający zakres i wartość wykonanych części zamówienia.
3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:
4. w przypadku, gdy roboty wykonane były bez udziału podwykonawców:
5. protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych.
6. w przypadku, gdy roboty wykonane były **z udziałem Podwykonawców**:

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonanego przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, dziennik budowy oraz wszystkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych.

1. kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez Podwykonawców za wykonane przez nich roboty,
2. kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur,
3. oryginał oświadczenia Podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach Podwykonawcy zakres robót.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie ……………… dni (zgodnie **z deklaracją Wykonawcy)** na rachunek bankowy Wykonawcy: Faktury należy wystawić na:

**Gmina Miejska Chojnów**

**Pl. Zamkowy 1**

**59-225 Chojnów**

**NIP: 694-10-01-727**

**§16.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. Za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru robót budowlanych w wysokości **0,1%** wartości ryczałtowej zamówienia za każdy dzień spóźnienia,
3. Za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi wysokości **0,1%** wartości ryczałtowej zamówienia za każdy dzień,
4. Za spóźnienie w usunięciu wad wydanych Zamawiającemu robót budowlanych z tytułu rękojmi w wysokości **0,1%** ryczałtowej wartości zamówienia za każdy dzień spóźnienia,
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20 wartości wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego.
7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

**§17.**

1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru robót budowlanych.
2. Razem z wnioskiem o wykonaniu odbioru dzieła budowlanego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
	* 1. dokumentację powykonawczą, w tym powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
		2. atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,
		3. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

**18.**

Strony ustalają następującą procedurę odbioru zamówionych robót budowlanych:

* 1. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję odbiorową, która w ciągu 7 dni od dnia jej powołania winna rozpocząć czynności odbiorowe i zakończyć je w ciągu 7 dni uzasadniając swoją decyzję na piśmie.
	2. W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.
	3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
	* jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
	* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
	1. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
	2. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
	3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
	4. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.
	5. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

**§19**

* + 1. Ewentualne wady w robotach budowlanych wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu **5** dni.
		2. Ujawnienie wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.
		3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w wydanych robotach budowlanych (podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu **7** dni od dnia stwierdzenia tych wad.
		4. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu **5** dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

**§20**

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru zamówionych robót budowlanych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy.
3. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres ………….. m-cy, licząc od daty końcowego odbioru z wyłączeniem części, na które producent udziela gwarancji i rękojmi dłuższej - w oparciu o sporządzony wykaz potwierdzony przekazaniem Zamawiającemu kart gwarancyjnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty budowlane na okres …………. m-cy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

**§21.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

**§22.**

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§23.**

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe polegające na rozliczeniu się z wykonanych robót do czasu wypowiedzenia umowy, natomiast Zamawiający zobowiązany będzie wtedy do przyjęcia robót wykonanych do czasu wypowiedzenia

**§24.**

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………… w wysokości …………………….. zł. co stanowi 10 % wartości ceny oferty.

**§25.**

Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

**§26.**

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (tj. na okres **……………..** licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego) za wady przedmiotu zamówienia pozostawia 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 **§27.**

Kwota, o której mowa w § 26, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**§28.**

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§29.**

Spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

**§30.**

Umowę niniejszą sporządzono w **4 j**ednobrzmiących egzemplarzach po **2** dla każdej ze stron.

 **Wykonawca Zamawiający**

Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Strona nr ……………………………….

 z ogólnej liczby stron ………………….

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

na

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

1. **Zarejestrowana nazwa Wykonawcy**:

 ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………..

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

 .......................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………..

3. Numer telefonu: ...............................................................................................................

4. Adres poczty elektronicznej: ...........................................................................................

5. Numer konta bankowego: ................................................................................................

6. Numer REGON ..............................................................................................................

7. Numer NIP ......................................................................................................................

8.Rodzaj przedsiębiorcy\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mały przedsiębiorca | średni przedsiębiorca | mikroprzedsiębiorca |
|  |  |  |

\***Zgodnie z ustawą z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 1829 ze zm): Mikroprzedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO

**Małe przedsiębiorstwo -** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;

**Średnie przedsiębiorstwa –** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorcami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

9. Oświadczamy, że :

 **a)** zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

 **b)** uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

 **c)** akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

 **d)** uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

**e)** Zamówienie realizujemy samodzielnie \*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie\* (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.)

 **\* niepotrzebne skreślić (należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom część zamówienia)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wskazanie części zamówienia,** **których wykonanie** **Wykonawca zamierza** **powierzyć Podwykonawcom** | **Podanie przez Wykonawcę** **firm Podwykonawców** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**f)** w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

 **g)** w cenie oferty ujęty został pełny zakres prac oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze,

**h)** wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

**i)** zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa art. 86 ust. 5, oświadczenie o Przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

10. Do oferty dołączono:

- ……………………………………..

- …………………………………….

- ………………………………………

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

 ……………………………….

(podpis, pieczęć)

Data: ........................................

Strona nr ……………………..….

z ogólnej liczby stron ……………

**Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego**

**„Cena”**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

Cena ryczałtowa oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za wykonanie przedmiotowego zamówienia, wynosi:

brutto ..…………………………………………………………………………………… złotych

słownie: .............................................................................................................................. złotych

**w tym:**

podatek VAT …… % wynosi ………............................................................................. złotych

słownie : ............................................................................................................................. złotych

wartość netto ……….…………………………………………………………………… złotych

słownie : ........................................................................................................................... złotych

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...........................................................

*(pieczęć i podpis )*

Data: ........................................................

Strona nr………………..

z ogólnej liczby stron ……..………….

**Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin gwarancji i rękojmi** | **Ilość punktów uzyskana za zadeklarowany termin** | **Deklaracja Wykonawcy****(zaznaczyć deklarowany termin znakiem X)** |
| **36 m-cy** | **0 punkty** |  |
| **48 m-cy**  | **10 punktów** |  |
| **60 m-cy** | **20 punktów** |  |

**Zamawiający nie przewiduje innych terminów gwarancji i rękojmi, które w przypadku zapisania uzyskują**

 **0 punktów**.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

........................................(podpis, pieczęć)

Dnia ……………………

Strona nr………………..

z ogólnej liczby stron ……..………….

**Załącznik Nr 3**

**do Formularza Ofertowego**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**TERMIN PŁATNOŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin płatności** | **Ilość punktów uzyskana za zadeklarowany termin** | **Deklaracja Wykonawcy****(zaznaczyć deklarowany termin znakiem X*)*** |
| **Nie dłuższy niż 14 dni** | **0 punkty** |  |
| **Nie dłuższy niż 20 dni** | **10 punktów** |  |
| **Nie dłuższy niż 30 dni** | **20 punktów** |  |

**Zamawiający nie przewiduje innych terminów płatności, które w przypadku zapisania uzyskują 0 punktów.**

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

........................................(podpis, pieczęć)

Dnia ……………………

Strona nr …………………………

 z ogólnej liczby stron ……………

**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej**

Oświadczam , że Wykonawca: ............................................................................................... , którego

 (Imię i nazwisko firma Wykonawcy)

reprezentuję

**\* nie należy do grupy kapitałowej,**

**\* należy do tej samej grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przestawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,**

**\* niepotrzebna skreślić**

**o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu).**

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...........................................................

*(pieczęć i podpis )*

Data: ........................................................

UWAGA !

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Strona nr ………………………..

z ogólnej liczby stron ………….

**WYKONAWCA:**

…………………….……………………

………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**ZAŁĄCZNIK NR 3A do SIWZ**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego**,** oświadczam, co następuje:

**1) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(własnoręczny podpis)*

**2) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów: ……………...………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..,

…………………………………………………………………………………………………...

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(własnoręczny podpis)*

**3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(własnoręczny podpis)*

Strona nr ………………………..

z ogólnej liczby stron ………….

**WYKONAWCA:**

…………………….……………………

………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**ZAŁĄCZNIK NR 3B do SIWZ**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, co następuje:

**1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.**

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(własnoręczny podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**2) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołują się w niniejszym postępowaniu, tj. : ……………………………………………………………………………….…………...

……………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

**3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(własnoręczny podpis)*

**4) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(własnoręczny podpis)*

Strona nr …………………………

z ogólnej liczby stron ………………….

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami**

**o podatku od towarów i usług**

Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty

**\*będzie /\*nie będzie (\*niepotrzebne skreślić)**

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

**- nazwa** (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proponuję wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze) ………………………………………………………………………………………………………………..

**- wartość** towaru lub usługi **bez kwoty podatku VAT**: ………………………………………… złotych

 słownie : ........................................................................................................................................ złotych

**Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017 r. poz.1579:**

**„(…)Art. 91**

**ust. 3a.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z [przepisami](http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art%2891%29_1?pit=2016-01-14) o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (…)”.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

........................................(podpis, pieczęć

Data: ........................................

Strona nr …………………………

 z ogólnej liczby stron ……………

**ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ**

**WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT**

**ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj wykonanych robót budowlanych** **i nazwa zadania** | **Całkowita wartość zadania PLN** | **Termin realizacji wg umowy** | **Nr referencji w załączeniu** | **Nazwa zamawiającego****- adres****- telefon** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

W przypadku, kiedy Wykonawca był podwykonawcą, należy wpisać literę „**p**” i podać wartość zadania zrealizowanego tylko przez oferenta.

**Oświadczam, że wykonując wymienione wyżej zamówienia nie wyrządziłem szkody wynikającej z nienależytej staranności w ich wykonaniu oraz nie spowodowałem szkody nie wykonując zamówienia.**

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...............................................

(pieczęć i podpis )

Data : ..............................................

Strona nr ………………………

 z ogólnej liczby stron …………

**Załącznik Nr 6 do SIWZ**

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,**

**w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

 (Należy wykazać dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

***- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko osoby będzie pełniła funkcję kierownika budowy** | **Kwalifikacje zawodowe****rodzaj uprawnień (branża)** | **Zakres Wykonywanych** **czynności** | **Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami\*** |
|  |  |  |  |  |

**Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.**

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

........................................(podpis, pieczęć)

Dnia ……………………

Strona nr …………………………

 z ogólnej liczby stron …………….

**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

**WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ROBOTY BUDOWLANE**

**ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI BRUKARSKIE, ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI INSTALACYJNE**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

należy wykazać zatrudnienie **co najmniej dwóch osób wykonujących roboty instalacyjne.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Imię i Nazwisko** | **Rodzaj wykonywanej pracy** | **Zatrudniony na podstawie umowy o pracę****od….. do ……** | **Tel. kontaktowy** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

........................................(podpis, pieczęć)

Dnia …………………………

Strona nr …………………………

 z ogólnej liczby stron …………….

**Załącznik Nr 8 do SIWZ**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.**

**Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

**UWAGA:**

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inny dokument, w szczególności: zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 Pzp, dokumenty określające:

1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,
3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
5. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

………………………………………………………………………………………………….

 Nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy

**Zobowiązuję się** do oddania swoich zasobów

…………………………………………………………………………………………………

(**określenie zasobu:** wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

**do dyspozycji Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Przy wykonaniu zamówienia pod nazwą: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie: ………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: …………

…………………………………………………………………………………………………...

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………...

d) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………….…………………………………………………………………………………

e) będę realizował nw roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się

do warunków udziału, na których polega Wykonawca…………………... ……………………

…………………………………………………………………………………………………..

\* niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Upełnomocniony przedstawiciel podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby

................................................................................

(podpis, pieczęć)(podpis, pieczęć)

Dnia ……………………